Log Activity

IF 4090 – Kerja Praktek

Minggu : 4

Perusahaan / Organisasi : National Institute of Technology, Gifu College (NIT – GC)

Pembimbing Kerja Praktek : Dr. Eng. Ayu Purwarianti, ST., MT.

Nama : Geraldi Dzakwan

NIM : 13514065

Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2017
Log Activity – Minggu ke-4

Hari, / Tanggal	Kegiatan	Hasil

Senin, / 3 Juli 2017	1. Mendefinisikan feature yang akan dilatih pada algoritma CRF. / 2. Membuat script untuk melakukan training model dengan tools sklearn-crfsuite.	1. Fungsi yang mengekstraksi feature dari input message. / 2. Python script yang dapat melatih model dan menyimpan model.

Selasa, / 4 Juli 2017	1. Eksplorasi cara untuk menentukan kedekatan informasi antara dua kata. Dua kata yang dibandingkan yakni kata-kata dalam social media message dan kata-kata dalam user profile. / 2. Ekplorasi beberapa dataset yang mungkin. Diputuskan untuk implementasi menggunakan Google. Jumlah kemunculan (occurrence) dalam hal ini yakni jumlah halaman web yang muncul saat melakukan pencarian dengan dua kata tersebut.	1. Cara yang dipilih yakni menggunakan co-occurence metrics dari huge dataset. / 2. Python script yang memanfaatkan Google Custom Search API untuk menghitung co-occurence metrics antara dua kata.

Rabu, / 5 Juli 2017	1. Melanjutkan CRF algorithm script, membenarkan bug-bug yang ditemukan, dan melakukan modularisasi program. / 2. Mengeksplorasi WordNet untuk mengukur sentence similarity antara original message dan anonymized message.	1. Script telah dapat memprediksi named entity dengan format yang benar. / 2. Python script untuk mengukur sentence similarity, namun masih buggy.

Kamis, / 6 Juli 2017	1. Menyusun metode dalam bentuk diagram workflow untuk menentukan frase mana yang benar-benar private. Secara umum, dilakukan dalam dua tahap, yakni co-occurence metrics (telah dikerjakan) dan rule-based approached (belum dikerjakan). Workflow ini nantinya akan dibahas bersama Prof. Yasuda pada review hari Jumat.	1. Diagram workflow / cara kerja program dalam mengidentifikasi beberapa private phrase seperti person, location, organization, dan time.

Jumat, / 7 Juli 2017	1. 4th Weekly Report dengan Prof. Yasuda. / 2. Memulai pengerjaan identifikasi private phrase dengan rule-based approach.	1. Progress seminggu terakhir tersampaikan ke Prof. Yasuda. Mendapatkan feedback bahwa untuk threshold dari co-occurence metrics sebaiknya didefinisikan dalam range. Metode yang diajukan untuk untuk mengurangi jumlah replacement sudah baik. Namun, lebih bagus lagi jika dirancang sebuah mekanisme untuk menentukan apakah informasi yang tersisa dalam teks dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. / 2. Fungsi-fungsi Python untuk mengekstrak candidate phrase dan menyeleksi private phrase.

Log Activity – Minggu ke-3

Hari, / Tanggal	Kegiatan	Hasil

Senin, / 26 Juni 2017	1. Membuat postprocessing module untuk meng-construct kembali kalimat dari struktur nltk.tree.Tree ke struktur kalimat aslinya. / 2. Membuat simple replacer, yakni mengganti named entity dengan kelasnya masing-masing. / 3. Menambahkan mekanisme coreference resolution, yakni mengidentifikasi seluruh entitas yang sama dan menggantinya dengan frase yang sama pula.	1. Penambahan modul baru, yakni postprocessing module pada sistem. / 2. Penambahan fungsionalitas baru yakni penggantian named entity pada modul anonymization. / 3. Penambahan fungsionalitas baru yakni coreference resolution pada modul anonymization.

Selasa, / 27 Juni 2017	1. Melakukan evaluasi dari classifier yang sudah dibuat dan menganalisis penyebab tingkat akurasi yang rendah dari classifier. / 2. Mengeksplorasi algoritma-algoritma baru yang meng-consider feature dari kata-kata pada satu kalimat. Setelah dipertimbangkan, saya memilih untuk mengeksplorasi lebih jauh algoritma Conditional Random Field (CRF).	1. Mengetahui penyebab rendahnya akurasi, yakni corpus dataset yang terbatas dan algoritma training model yang hanya meng-consider feature dari kata yang akan diprediksi saja. / 2. Mengetahui prinsip kerja dari algoritma CRF, khususnya linear chain CRF.

Rabu, / 28 Juni 2017	1. Mengeksplorasi tools yang dapat digunakan untuk mengimplementasi algoritma linear chain CRF. / 2. Melakukan migrasi corpus dari text file ke satu basis data yang terintegrasi agar mudah untuk menambahkan corpus baru (agar scalable).	1. Ditentukan tools yang dapat digunakan, yakni sklearn-crfsuite versi 0.3. / 2. Basis data MySQL berisi data seluruh corpus yang digunakan. Basis data menyimpan kata (word), pos tag dari kata, dan named entity dari kata.

Kamis, / 29 Juni 2017	1. 3rd Weekly Report dengan Prof. Yasuda	1. Progress seminggu terakhir tersampaikan ke Prof. Yasuda dan mendapatkan feedback bahwa perlu ada mekanisme dan kriteria untuk mengukur seberapa jauh message bisa dikatakan sudah private. Harapannya, program memiliki kinerja bagus yakni dapat sesedikit mungkin melakukan replacement sehingga informasi masih useful dan distance antara teks asli dan anonymized text sedekat mungkin.

Jumat, / 30 Juni 2017	1. Melanjutkan proses migrasi corpus ke database (membutuhkan proses yang lama dan perlu preprocessing script yang berbeda-beda untuk setiap corpus karena struktur setiap corpus berbeda pula). / 2. Melakukan eksplorasi penggunaan tools sklearn-crfsuite 0.3.	1. Basis data MySQL berisi data seluruh corpus yang digunakan. Basis data menyimpan kata (word), pos tag dari kata, dan named entity dari kata. / 2. Mengetahui cara implementasi pendefinisian feature dan cara melakukan training model pada sklearn-crfsuite.

Log Activity – Minggu ke-2

Hari, / Tanggal	Kegiatan	Hasil

Senin, / 19 Juni 2017	1. Mempelajari struktur data dari corpus yang digunakan. / 2. Mempelajari scikit-learn module melalui buku “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow” karangan Aurelion Geron Penerbit O’Reilly.	1. Mengetahui bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan corpus tersebut. / 2. Mengetahui cara membuat classifier, melakukan training dan testing menggunakan scikit-learn.

Selasa, / 20 Juni 2017	1. Mencoba membuat beberapa classifier seperti Naive Bayes dan Perceptron.	1. Classifier program untuk training corpus.

Rabu, / 21 Juni 2017	1. Membuat dokumen term of reference (TOR). / 2. Melakukan debugging terhadap program classifier.	1. Dokumen TOR dalam bentuk hardcopy. / 2. Bug fixed.

Kamis, / 22 Juni 2017	1. 2nd Weekly Report dengan Prof. Yasuda dan review TOR. / 2. Melakukan eksperimen training corpus dengan classifier dan jumlah sample data train yang berbeda-beda.	1. Progress seminggu terakhir tersampaikan ke Prof. Yasuda dan mendapatkan feedback untuk mencoba metode k-anonymization. Namun, setelah dieksplorasi, metode tersebut tidak sesuai karena membutuhkan structured data sebagai input (semisal record-record pada database). Sedangkan, research project saya menggunakan unstructured data (message) sebagai input. / 1. Model hasil training.

Jumat, / 23 Juni 2017	1. Melakukan debugging kembali terkait masalah-masalah seperti MemoryError. / 2. Membuat mekanisme save/load file model dan melakukan testing terhadap sejumlah input message.	1. Bug fixed dengan menggunakan partial fit. / 2. Program classifier termodifikasi untuk save/load model. Mengetahui bahwa classifier masih belum akurat dalam mendeteksi kelas yang tepat untuk sebuah named-entity.

Log Activity – Minggu ke-1

Hari, / Tanggal	Kegiatan	Hasil

Senin, / 12 Juni 2017	1. Tiba di Kansai International Airport, Jepang. / 2. Welcome ceremony dengan Mr. Yoshito Itoh (School Principal) di NIT – GC dan pemberian uang beasiswa untuk tiga minggu pertama.	1. - / 2. -

Selasa, / 13 Juni 2017	1. Research Introduction oleh Profesor Tajima (Computer Network Lab) dan Profesor Yasuda (Artificial Intelligence Lab). / 2. Perkenalan diri dengan para siswa yang berada di Prof. Tajima dan Prof. Yasuda Lab.	1. Topik riset terpilih, yakni Message Anonymization using Trained Named Entity Recognition. Riset dilakukan di Prof. Yasuda Lab. / 2. -

Rabu, / 14 Juni 2017	1. Mempelajari paper berjudul “Anonymizing Private Phrases and Detecting Disclosure in Online Social Networks” yang merupakan disertasi dari Prof. Nguyen Son Hoang Quoc. / 2. Kegiatan mingguan talk cafe, yakni foreign students berinteraksi dengan siswa NIT – GC.	1. Mengetahui variasi metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi named-entity dan untuk me-replace named-entity. / 2. -

Kamis, / 15 Juni 2017	1. Mempelajari tools dan Python libraries yang akan digunakan, yakni Natural Language Toolkit dari buku karangan Steven Bird, Ewan Klein, dan Edward Loper Penerbit O’Reilly. / 2. 1st Weekly Report dengan Prof. Yasuda. / 3. Welcome party dengan siswa NIT – GC.	1. Mengetahui cara melakukan preprocessing dari raw text, cara melakukan NP chunking, dan cara melakukan named entity recognition. / 2. Progress seminggu terakhir tersampaikan ke Prof. Yasuda dan mendapatkan feedback. / 3. -

Jumat, / 16 Juni 2017	1. Mulai membuat program sederhana dalam bahasa Python untuk mendeteksi named-entity dengan natural language toolkit library.	1. Source code program dalam Python yang dapat dilihat di https://github.com/geraldzakwan/TextAnonymizationGNCT .